**Tussen resultaten**

Wij zullen tussenresultaten leveren aan CCSB. Dit doen wij om zo transparant mogelijk te zijn. Ons team zal na elk hieronder genoemde tussenresultaten samen met CCSB bekijken, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het project gewaarborgd wordt.

Hieronder bespreken we de tussenresultaten die van belang zijn bij het project van CCSB. Deze punten worden in het kort toegelicht.

## **Plan van aanpak**

Uiterlijk einde deze week (11 juni 2021) zullen wij de PVA opleveren, de basis hiervoor zijn de eisen die CCSB met ons hebben besproken. In dit plan van aanpak wordt duidelijk beschreven hoe het projectverloop eruit komt te zien, evenals de zaken die uitgelicht moeten worden met betrekking tot het project.

## **Functioneel ontwerp**

Het functionele ontwerp zorgt voor een duidelijk overzicht van alle functionaliteiten die gewenst zijn door de klant in zijn website. Het functionele ontwerp is gebaseerd op het gesprek met CCSB. De teamleden zullen een voorstel voor het functionele ontwerp maken. Dit ontwerp wordt vervolgens ter verduidelijking/bespreking aangeboden aan CCSB.

## **De realisatie**

Gedurende het realiseren zullen wij regelmatig testen uitvoeren om te kijken of de webapplicatie naar behoren werkt. Aan het eind van de realisatie gaat ons team een intensieve test uitvoeren om de correcte werking te kunnen garanderen.

## **De implementatie**

Zodra onze test de juiste werking heeft aangetoond gaan wij over tot implementatie van een Test-omgeving. Deze testomgeving heeft CCSB weer nodig om hun eigen tests uit te voeren. Tijdens de CCSB test zijn ons team mensen stand-by om eventueel problemen (bijna) direct op te lossen. Is de test akkoord bevonden door CCSB dan wordt de applicatie omgezet naar de productie omgeving.

**KWALITEIT**  
Voor het leveren van een goede kwaliteit product, hebben we een belangrijke regel opgesteld dat als volgt gaat. Eens in de week komen we bij elkaar om de evaluaties te bespreken en te verwerken.  
Hieruit kunnen we fijn afstemmen welk onderdeel meer aandacht benodigd is. En kunnen we de tijd beter indelen over de verschillende product aspecten.

In het kopje ”Tussenresultaten” is al aangegeven dat wij veel tussentijdse testen willen uitvoeren.  
De reden waarom wij deze tests uitvoeren is vanwege het kwaliteit van de product. Hoe meer tests er uitgevoerd word hoe verzekerde we kunnen zijn van het product.

Echter maakt ons team ook gebruik van het ISO-normering, dit is een regeling van kwaliteit. Met de certificaat die we hebben, Kunnen we aantonen dat wij ons aan de regeling houden. En dat word één keer per jaar nagekeken of het allemaal nog klopt.

En tot slot is er de kwaliteit van onze team, wij hebben zorgvuldige professionals in ons team.  
Deze mensen zijn uitgekozen omdat ze meerdere jaren ervaring hebben met het software programmeren.

# **PLANNING**

Onderstaand schema toont een Excel planning.

Een goede voorbereiding is van groot belang, daar hecht ons team veel waarde aan. Een goede voorbereiding zorgt er namelijk voor dat een project op tijd opgeleverd wordt.

De planning laat zien dat wij de laatste week in grote lijnen alles af willen hebben, en dat we alleen nog minimale verbeteringen willen doen. Ook als we iets uitlopen is dit geen probleem, dit kunnen wij in deze week oppakken.

Het Excel bestand kan eventueel opgestuurd worden via de mail.